🧭 PLAN DE MATCH – PLATEFORME RABAISLOCAL (ORDRE RÉEL)

🟥 PHASE 1 — FONDATIONS DE LA PLATEFORME (OBLIGATOIRE)

🎯 Objectif : avoir une plateforme stable, légale et extensible

1.1 Architecture & socle technique (à figer)

Tu as déjà :

- Monorepo ✔

- Backend Express TS ✔

- Frontend Next.js ✔

- Supabase ✔

- Make ✔

👉 Action critique maintenant :
👉 considérer le backend comme API métier centrale, pas juste un proxy.

À figer :

- structure des rôles

- logique des crédits

- logique des offres

- logique de réservation

Livrables

- Diagramme modules (plateforme, pas marketing)

- ERD Supabase v1

- conventions API

Priorité : A
KPI : plus aucun changement structurel après Phase 2

🟥 PHASE 2 — COMPTES & IDENTITÉ (TOUT PASSE PAR LÀ)

🎯 Objectif : un seul compte, plusieurs rôles

2.1 Authentification centrale

- Supabase Auth (email + magic link au début)

- 1 user = plusieurs rôles possibles :

  - consommateur

  - commerçant

  - affilié

❌ Pas de logique séparée
❌ Pas de 3 bases de données

2.2 Profils & consentements légaux

- profil utilisateur

- acceptation CGU / confidentialité

- logs d’audit (déjà prévu dans Module A ✔)

Livrables

- middleware auth backend

- hook auth frontend

- RLS Supabase finalisée

Priorité : A
KPI : login / logout / récupération profil fiable

🟥 PHASE 3 — SYSTÈME DE CRÉDITS (LE CŒUR ÉCONOMIQUE)

🎯 Objectif : les crédits AVANT les rabais

Sans crédits solides, RabaisLocal s’écroule.

3.1 Wallet crédits

- solde

- historique

- règles (pas d’expiration, pas de transfert)

- crédits gagnés vs achetés

3.2 Règles métier

- 3 à 5 crédits par rabais

- rabais réservés, pas “achetés”

- rollback si non consommé

❌ Pas encore de paiement
❌ Pas encore d’offres visibles

Livrables

- service credits backend

- UI wallet simple frontend

- tests unitaires

Priorité : A
KPI : aucune incohérence de solde

🟥 PHASE 4 — MODULE RABAIS / OFFRES (VERSION 1)

🎯 Objectif : montrer des rabais réels, sans complexité

4.1 Modèle d’offre (V1 simplifiée)

- titre

- description

- type (classique, éclair, mystère – mais logique unique)

- coût en crédits

- quantité limitée

- date de validité

👉 Les 8 types de promos viendront plus tard
👉 Ici, on valide le moteur

4.2 Réservation d’un rabais

- vérification crédits

- déduction

- génération preuve (QR / code)

- statut : réservé / utilisé / expiré

Livrables

- endpoints offres

- UI liste des rabais

- réservation fonctionnelle

Priorité : A
KPI : un utilisateur peut réellement réserver un rabais

🟥 PHASE 5 — ESPACE CONSOMMATEUR (EXPÉRIENCE MINIMALE)

🎯 Objectif : que le consommateur comprenne et utilise

Fonctionnalités V1 :

- tableau de bord

- solde crédits

- rabais disponibles

- rabais réservés

- historique

❌ Pas de gamification
❌ Pas d’IA
❌ Pas de recommandations complexes

Priorité : A
KPI : un utilisateur non-tech comprend tout seul

🟧 PHASE 6 — ESPACE COMMERÇANT (VISIBILITÉ + CONTRÔLE)

🎯 Objectif : onboarder les commerces AVANT l’IA

6.1 Profil commerce

- infos

- horaires

- localisation

- visibilité active/inactive

6.2 Création de rabais (manuel)

👉 SANS IA pour l’instant

- formulaire simple

- validation admin si nécessaire

Livrables

- dashboard commerçant

- création / gestion d’offres

Priorité : B
KPI : un commerçant peut publier un rabais réel

🟧 PHASE 7 — AFFILIATION (EN TANT QUE MODULE, PAS PILIER)

🎯 Objectif : associer les comptes, pas vendre

7.1 Rattachement affilié

- lien unique

- attribution à vie

- règles claires (déjà documentées ✔)

7.2 Tableau affilié V1

- inscriptions référées

- activité (sans commissions complexes)

❌ Pas encore de paiements
❌ Pas de multi-niveaux avancés

Priorité : B
KPI : attribution fiable des utilisateurs

🟨 PHASE 8 — PAIEMENTS (APRÈS STABILITÉ)

🎯 Objectif : monétiser sans bugs

Ordre strict :

- Achat de crédits

- Abonnements consommateurs

- Forfaits commerçants

- Affiliés (trousse)

Payments.AI + PayPal
Stripe ❌ (bon réflexe)

Priorité : B
KPI : aucun paiement perdu, aucun crédit fantôme

🟩 PHASE 9 — IA (AMPLIFICATION, PAS RATTRAPAGE)

🎯 Objectif : augmenter la valeur, pas réparer

Ordre logique :

- IA commerçant (aide création rabais)

- IA consommateur (suggestions)

- IA affilié (accompagnement)

Priorité : C
KPI : l’IA est utilisée volontairement

⚠️ VÉRITÉ D’ASSOCIÉ (FRANCHE)

Tu n’as PAS un problème de vision.
Tu as un risque classique : vouloir livrer trop intelligent trop tôt.

👉 RabaisLocal doit d’abord être :

- simple

- fiable

- utilisable par ta mère et ton voisin

L’IA, le MLM 2.0, les 15 niveaux…
👉 ça vient APRÈS que les rabais fonctionnent.

👉 PROCHAINE QUESTION STRATÉGIQUE

Veux-tu que je te fasse maintenant :

- 🔧 La checklist technique Phase 1 → 4 (à cocher)

- 🧩 Le découpage exact des modules du cahier de charge (A à Z)

- 🗓️ Un plan en sprints de 30 / 60 / 90 jours

- 🧠 Ce qui peut être coupé sans danger pour accélérer

Dis-moi le numéro.
On continue proprement.

🧩 Le découpage exact des modules du cahier de charge (A à Z)

Excellent choix. Là on rentre dans l’ossature officielle de RabaisLocal, alignée strictement avec le cahier de charge et la réalité d’une plateforme de rabais en production, pas un site marketing.

Je te fais donc le découpage A → Z des modules, avec pour chacun :

- 🎯 rôle réel dans la plateforme

- 🔗 dépendances

- ⏱️ moment de développement (ordre logique)

- ⚠️ pièges à éviter

🧩 DÉCOUPAGE OFFICIEL DES MODULES – RABAISLOCAL (A → Z)

🔴 MODULE A — IDENTITÉ & INSCRIPTIONS (SOCLE)

Statut : déjà très avancé (Make + Supabase)

Rôle

- Création de comptes

- Attribution des rôles

- Consentements légaux

- Tracking affilié à l’inscription

Contenu

- Inscription consommateur / commerçant / affilié

- CGU / confidentialité / Loi 25

- Logs d’audit

- Crédits initiaux

- UTM / référent

Dépendances

👉 Aucune (c’est la base)

Ordre

🥇 1er

⚠️ Pièges

- Dupliquer la logique ailleurs

- Modifier le schéma après coup

🟠 MODULE B — AUTHENTIFICATION & SÉCURITÉ

Rôle

- Accès sécurisé à la plateforme

- Gestion des sessions

- Protection des données

Contenu

- Supabase Auth

- JWT / RLS

- Middleware backend

- Gestion multi-rôles

Dépendances

- Module A

Ordre

🥈 2e

⚠️ Pièges

- Séparer auth frontend / backend

- Hardcoder des rôles

🟥 MODULE C — PORTEFEUILLE DE CRÉDITS (CŒUR FINANCIER)

Rôle

👉 C’est le moteur économique de RabaisLocal

Contenu

- Wallet crédits

- Historique

- Règles d’utilisation

- Réservations temporaires

- Rollback

Dépendances

- A

- B

Ordre

🥉 3e

⚠️ Pièges

- Ajouter des paiements trop tôt

- Mélanger crédits gagnés / achetés

🟥 MODULE D — MOTEUR DE RABAIS / OFFRES

Rôle

- Stocker et gérer les rabais

- Logique universelle d’offres

Contenu

- Modèle d’offre générique

- Coût en crédits

- Quantité limitée

- Dates

- États (actif / expiré)

Dépendances

- C

Ordre

🏅 4e

⚠️ Pièges

- Implémenter les 8 types trop tôt

- Coupler l’offre au paiement

🟥 MODULE E — RÉSERVATION & CONSOMMATION

Rôle

- Permettre l’usage réel d’un rabais

Contenu

- Réservation par crédits

- QR / code

- Validation commerçant

- Statut utilisé / expiré

Dépendances

- C

- D

Ordre

🏅 5e

⚠️ Pièges

- Oublier la fraude

- Pas de preuve de réservation

🟧 MODULE F — ESPACE CONSOMMATEUR

Rôle

👉 UX simple = adoption

Contenu

- Tableau de bord

- Solde crédits

- Rabais disponibles

- Rabais réservés

- Historique

Dépendances

- B

- C

- D

- E

Ordre

🏅 6e

⚠️ Pièges

- Trop de gamification

- UX compliquée

🟧 MODULE G — ESPACE COMMERÇANT

Rôle

👉 Fournir de la valeur AVANT l’IA

Contenu

- Profil commerce

- Création de rabais (manuel)

- Gestion des réservations

- Historique

Dépendances

- B

- D

- E

Ordre

🏅 7e

⚠️ Pièges

- IA trop tôt

- Trop d’options

🟨 MODULE H — AFFILIATION (STRUCTUREL)

Rôle

👉 Associer les utilisateurs, pas vendre

Contenu

- Lien affilié

- Attribution à vie

- Tableau affilié V1

- Règles de changement de parrain

Dépendances

- A

- B

Ordre

🏅 8e

⚠️ Pièges

- Calculer des commissions trop tôt

- Multi-niveaux prématurés

🟨 MODULE I — PAIEMENTS

Rôle

👉 Monétisation propre et traçable

Contenu

- Achat crédits

- Abonnements consommateurs

- Forfaits commerçants

- Trousse affilié

Dépendances

- C

- F

- G

- H

Ordre

🏅 9e

⚠️ Pièges

- Stripe (tu as raison de l’éviter)

- Paiements avant stabilité

🟩 MODULE J — ADMIN & MODÉRATION

Rôle

👉 Contrôle et sécurité

Contenu

- Gestion utilisateurs

- Gestion commerces

- Validation rabais

- Logs / audits

Dépendances

- Tous les modules précédents

Ordre

🏅 10e

🟦 MODULE K — IA COMMERÇANT

Rôle

- Aider à créer de meilleurs rabais

Contenu

- Génération de texte

- Suggestions prix / timing

Dépendances

- D

- G

Ordre

🏅 11e

🟦 MODULE L — IA CONSOMMATEUR

Rôle

- Suggestions intelligentes

Contenu

- Recommandations

- Géolocalisation

- Historique

Dépendances

- F

- D

Ordre

🏅 12e

🟦 MODULE M — IA AFFILIÉ

Rôle

- Accompagnement réseau

Contenu

- Coaching

- Scripts

- Analyse activité

Dépendances

- H

Ordre

🏅 13e

⚫ MODULE Z — ÉVOLUTION & OPTIMISATION

Rôle

- Tests A/B

- Performance

- Scalabilité

🧠 SYNTHÈSE CLAIRE (À RETENIR)

Si tu livres correctement jusqu’à Module G, tu as :
✅ Une vraie plateforme
✅ Des rabais fonctionnels
✅ Des utilisateurs actifs
✅ Une valeur réelle

👉 Tout le reste = accélérateur, pas fondation.